Propuesta de Desarrollo y Publicación de Sitio Web — HUMANOS IPS

Cliente: INTEGRA IPS
Fecha: 11 de agosto de 2025

## OBJETIVO

Diseñar, desarrollar y publicar un sitio web profesional para HUMANOS IPS que cumpla estándares de calidad, seguridad y desempeño, con administración centralizada de contenidos, experiencia responsive y preparación para posicionamiento básico en buscadores.

## ALCANCE DEL PROYECTO

Fase 1 — Concepto gráfico e imagen visual

Selección de plantilla base acorde al sector salud.

Definición de paleta, tipografías y lineamientos visuales.

Arquitectura de información (mapa del sitio, navegación).

Preparación y adaptación de la plantilla pre-diseñada.

Fase 2 — Implementación y contenido

Implementación de plataforma de gestión de contenidos (desarrollo a medida con Laravel + MySQL).

Integración de la plantilla al backend.

Carga inicial de contenidos (ver “Entregables”).

Configuración de formularios y pruebas funcionales.

Fase 3 — Puesta en producción, mantenimiento inicial y promoción

Configuración de VPS Linux (hosting).

Alta en Google Search Console y Bing Webmaster Tools.

Activación de Google Analytics 4 y Meta Pixel.

Integración de redes sociales (enlaces y metadatos Open Graph).

Soporte y capacitación administrativa.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript (responsive).

Backend: PHP Laravel (framework), MySQL.

Servidor: VPS Linux (Unix/Linux), Nginx o Apache, PHP 8.x.

Seguridad: SSL/TLS, roles de usuario, reCAPTCHA, políticas de tratamiento de datos.

SEO técnico básico: sitemap.xml, robots.txt, metadatos y estructura de URLs.

No se utilizará un CMS genérico (WordPress/Joomla/Drupal). Será una plataforma a medida para garantizar escalabilidad y control.

## ROLES Y ADMINISTRACIÓN

Rol Administrador (1): acceso a panel privado (/login) para crear, editar y eliminar contenidos.

## MÓDULOS ADMINISTRABLES

Backoffice (Área administrativa):

Imagen corporativa y datos de la IPS.

Servicios

Aliados.

Preguntas frecuentes (FAQ).

Canales de atención.

Solicitudes de contacto.

Agenda de citas (agendamiento básico).

Documentos.

Categorías de documentos.

PQRSF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones).

Configuración general del sitio.

Gestión de usuarios (administradores).

Sitio público (Secciones):

Inicio.

¿Quiénes somos?

Servicios.

Informes de salud (publicación/descarga de PDF).

Agendamiento de cita (formulario básico).

Contáctenos.

Preguntas frecuentes.

PQRSF.

Canales de comunicación.

Políticas (tratamiento de datos, términos y condiciones).

## HOSTING Y SERVICIOS EXTERNOS (A CARGO DEL CLIENTE)

Opción VPS sugerida: 25 GB SSD, 1 GB RAM, 1 vCPU, 1 TB transferencia, acceso SFTP/FTP, panel del sitio.

Dominio (estimado): .co ~$187.458, .com ~$84.999.

VPS + DNS (estimado): ~$30.000/mes.

Certificado SSL (estimado): ~$50.000/año (o Let’s Encrypt).

Correo corporativo (estimado): ~$161.760/año.

## ENTREGABLES

Sitio web responsivo publicado en el dominio del cliente.

Panel administrativo (1 rol administrador).

Carga inicial: hasta 10 páginas (Inicio, Nosotros, 5 servicios, Contacto, PQRSF, FAQ), 10 FAQ, 5 documentos/políticas.

Formularios operativos (Contacto, PQRSF, Agendamiento básico) con envío a un correo designado.

SEO técnico básico (sitemap, robots, metadatos esenciales).

Integración de GA4, Meta Pixel y verificación en Search Console.

## CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Navegación completa sin errores en navegadores modernos.

Formularios operativos y recepción de correos de prueba.

Validación de contenidos publicados por el cliente.

Indexación habilitada y verificación de propiedad en Search Console.

Aprobación formal tras pruebas UAT.

## CRONOGRAMA ESTIMADO

Semana 1: Kick-off, arquitectura, selección/ajuste de plantilla.

Semanas 2–3: Desarrollo backend, integración, módulos y contenido inicial.

Semana 4: QA, correcciones, publicación y puesta en producción.

## INVERSIÓN

| Opción | Precio | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Opción A — Sitio estático con formularios | $2.000.000 COP | Páginas estáticas; formularios de Contacto, PQRSF y Agendamiento envían al correo de la empresa; ‘Informes’ como páginas/archivos estáticos. |
| Opción B — Sitio administrable (recomendado) | $3.000.000 COP | Incluye panel administrativo completo y todos los módulos descritos. |

Forma de pago:

50% al iniciar el proyecto.

50% contra entrega y aceptación.

Precios no incluyen IVA (si aplica) ni costos de terceros (dominio, hosting/VPS, SSL, correo).

## SOPORTE Y MANTENIMIENTO

Soporte incluido por 1 meses (correcciones de errores, estabilidad y dudas de uso; respuesta 24–48 h hábiles).

Mantenimiento evolutivo y nuevas funciones se cotizan por demanda o bolsas de horas.

## 12) SUPUESTOS Y DEPENDENCIAS

El cliente entrega textos, logos e imágenes al inicio.

Hasta 2 rondas de ajustes por fase (diseño y contenido).

Integraciones con sistemas de terceros se cotizan aparte.

## 13) EXCLUSIONES

Diseño/rediseño de marca o identidad.

Producción audiovisual (foto, video, audio).

Traducciones o multilenguaje.

Desarrollos fuera del alcance descrito.

SEO/SEM avanzado o campañas pagas.

## 14) EJEMPLOS DE PLANTILLAS (REFERENCIA)

https://next-clinicmaster-medical.vercel.app/

https://websmirno.site/medin/html/medlab-html/

https://html.vikinglab.agency/medicax/index4.html

https://html.vikinglab.agency/medicax/index6.html

https://html.vikinglab.agency/medicax/index2.html

## 15) REFERENCIAS DE CLIENTES

http://inoqualab.com/

https://www.sandiegoses.com/

# Comparativo de Opciones

## OPCIÓN A — SITIO ESTÁTICO CON FORMULARIOS

Inversión: $2.000.000 COP

### CARACTERÍSTICAS:

- Páginas fijas sin panel de administración.
- Formularios de Contacto, PQRSF y Agendamiento que envían directamente al correo de la empresa.
- Secciones como “Informes” se publican como páginas o archivos estáticos.
- Menor complejidad técnica, sin base de datos.
- Adecuado para poca o nula necesidad de actualización frecuente.
- Dependencia del desarrollador para cambios.

### VENTAJAS:

- Costo inicial más bajo.
- Menor consumo de recursos del servidor.
- Configuración más simple y rápida.

### LIMITACIONES:

- No permite que el cliente gestione el contenido por sí mismo.
- Cada cambio requiere intervención técnica y costos adicionales.
- Escalabilidad limitada; agregar funciones implica reprogramación.

## OPCIÓN B — SITIO ADMINISTRABLE (RECOMENDADO)

Inversión: $3.000.000 COP

### CARACTERÍSTICAS:

- Panel administrativo con acceso privado (/login) para crear, editar y eliminar contenidos.

- Módulos administrables:
  • Imagen corporativa y datos de la IPS.
  • Servicios.
  • Aliados.
  • FAQ.
  • Canales de atención.
  • Solicitudes de contacto.
  • Agenda de citas.
  • Documentos y categorías.
  • PQRSF.
  • Configuración general del sitio.
  • Gestión de usuarios.
- Sitio público editable desde el panel.
- Integraciones con redes sociales, Google Analytics 4 y Meta Pixel.
- SEO técnico básico integrado.
- Escalable para agregar módulos o integraciones.

### VENTAJAS:

- Control total del cliente sobre el contenido.
- No requiere conocimientos de programación.
- Ahorro a largo plazo en cambios simples.
- Mayor rapidez en publicar actualizaciones.
- Facilita estrategias de marketing y SEO.

## POR QUÉ SE RECOMIENDA LA OPCIÓN ADMINISTRATIVA

- Autonomía: El cliente no depende del desarrollador.
- Ahorro a largo plazo.
- Escalabilidad.
- Velocidad de reacción.
- Integración de datos y métricas para decisiones estratégicas.